| UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2319/STC-VP V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện “Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025” tháng 5/2025 | Quảng Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2025 |

| Kính gửi: | Sở Khoa học và Công nghệ. |
| --- | --- |

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình triển khai thực hiện, Sở Tài chính báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuyển đổi số, vận dụng để phù hợp với thực tiễn của ngành, lĩnh vực, Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Sở năm 2025. Theo đó đã đặt ra nhóm nhiệm vụ cụ thể cần triển khai, đã phân công giao các phòng của Sở để tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo tiến độ và chất lượng.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức số

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định, kế hoạch nội dung liên quan triển khai Đề án chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, báo cáo tình hình triển khai hàng tháng, quý về chuyển đổi số đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua các hình thức tại các cuộc họp giao ban định kỳ, lồng ghép sinh hoạt chi bộ và chuyển nội dung văn bản thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành,…. Kết quả qua đó đã nâng cao được nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích mang lại trong công cuộc thực hiện chuyển đổi số; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

- Tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến; cung cấp các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các nội dung thông tin liên quan về chuyển đổi số; mô hình chuyển đổi số, những thành tựu, hiệu quả chuyển đổi số; kỹ năng số; ứng dụng VneID; thanh toán điện tử; các nền tảng, công nghệ chuyển đổi số...

2. Thể chế, chính sách số

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành theo chức năng, nhiệm vụ khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền 02 cấp; kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các quy định của pháp luật để hướng dẫn các sở, ngành về quy trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 193/2025/QH15 đảm bảo các quy định của pháp luật.

3. Phát triển hạ tầng số

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng CNTT, bổ sung, nâng cấp, bảo trì hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số (hệ thống máy tính, máy in, máy chiếu, thiết bị Swich, mạng LAN, mạng Wifi,...) và thiết bị kết nối Internet; đầu tư phần mềm bản quyền đảm bảo an toàn thông tin, các thiết bị thiết yếu phục vụ chuyển đổi số đáp ứng các yêu cầu công việc, công tác chuyên môn của Sở.

4. Đào tạo, nguồn nhân lực số

Xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và đơn vị có liên quan để cử cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số; an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

5. Dữ liệu số

Khai thác hiệu quả các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các CSDL và hệ thống thông tin của tỉnh. Khai thác, sử dụng thành thạo có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc chính quyền điện tử, chuyển đổi số, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và xử lý công việc; khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng do bộ, ngành Trung ương triển khai phục vụ trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và xử lý công việc, như hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công quốc gia; hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư; hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo,...

6. An toàn thông tin mạng

- Tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra và trang bị kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan để giúp cho cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời từ đó nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các hoạt động phá hoại của các loại tội phạm công nghệ cao, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, đặc biệt là trong công tác bảo mật dữ liệu, an toàn dữ liệu, hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên máy tính.

- Thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh. Tăng cường thực hiện sử dụng chữ ký số bảo đảm an toàn trong việc xử lý hồ sơ công việc, văn bản điện tử trên môi trường mạng.

7. Chính quyền số

- Tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ; triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Sở; công khai 90/90 TTHC theo danh mục TTHC được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở đúng quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết, thực hiện tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế “một cửa một cửa liên thông”; thực hiện số hóa và tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; đối với các TTHC ban hành mới đủ điều kiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa và ký số hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, trả kết quả ký số cho người dân, doanh nghiệp.

# - Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn hóa dữ liệu, triển khai hiệu quả Phần mềm quản lý tài sản công.

# 8. Phát triển kinh tế số và xã hội số

- Tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp các nội dung liên quan về kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến; các kinh nghiệm về chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình, những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở.

-Tập trung tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực quản lý của Sở.

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành cho phù hợp với quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến theo mục tiêu đề ra, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 VÀ THỜI GIAN TỚI

Căn cứ nhiệm vụ theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025, trong thời gian tới Sở Tài chính đang được tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh rà soát cơ quan, tổ chức (hiện còn hoạt động) thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức và cập nhật thông tin tố chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để có căn cứ báo cáo Bộ Công an trừ chỉ tiêu đối với các doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc không đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức.

2. Tiếp tục rà soát, thực hiện hoàn thiện hạ tầng CNTT, bổ sung, thay thế, nâng cấp, bảo trì hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền số, chuyển đổi số (hệ thống máy tính, máy in, máy chiếu, thiết bị Swich, mạng LAN, mạng Wifi,...) và thiết bị kết nối Internet; rà soát đầu tư phần mềm bản quyền đảm bảo an toàn thông tin, các thiết bị thiết yếu phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu công việc, công tác chuyên môn của Sở.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉnh lý hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

5. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; đối với các TTHC ban hành mới đủ điều kiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa và ký số hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, trả kết quả ký số cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công, các đơn vị liên quan thực hiện THHC khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

6. Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh theo Nghị quyết 193/2025/QH15 theo Văn bản số 3210/VP.UBND-NC ngày 15/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh khi UBND tỉnh quyết định ban hành danh mục các nhiệm vụ, dự án.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính gửi để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc, các PGĐ Sở; - Các phòng chuyên môn Sở; - Lưu: VT, VP4. |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hà Thị Thanh Lê |
| --- | --- | --- |

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025,…

Kế hoạch số 648/KH-STC ngày 04/02/2025; Kế hoạch số 501/KH-KHĐT ngày 21/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước sáp nhập).

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Kế hoạch số 158/KH-STC ngày 10/01/2025 của Sở tài chính; Kế hoạch số 22/KH-KHĐT ngày 06/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước sáp nhập.